

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Diario del equipo: Verificación

Asignatura: Evolución y Gestión de la Configuración

Grupo: 1 (Mañana)

Curso: 2016/2017

Hernán González Peñalver.

Manuel de la Fuente Carmona.

Álvaro Sánchez López.

Alejandro Sanabria Cruz.

Lidia Sánchez Vaz.

Índice

[**ACTA DE REUNIÓN (1)** 3](#_Toc471930101)

[**ACTA DE REUNIÓN (2)** 4](#_Toc471930102)

[**ACTA DE REUNIÓN (3)** 5](#_Toc471930103)

[**ACTA DE REUNIÓN (4)** 6](#_Toc471930104)

[**ACTA DE REUNIÓN (5)** 7](#_Toc471930105)

[**ACTA DE REUNIÓN (6)** 8](#_Toc471930106)

[**HORAS IMPUTADAS** 9](#_Toc471930107)

**ACTA DE REUNIÓN (1)**

**Fecha y lugar**

Día: 1 de Noviembre de 2016

Duración: 12:40 – 14:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Estudio y análisis del entorno de trabajo.
* Estudio y análisis de la documentación.
* Diseño de la actas de la presenta y futuras reuniones.
* Estudio y elección del proyecto que heredaremos.
* Seleccionar las herramientas que vamos a usar para el desarrollo del proyecto.
* Creación del repositorio en GitHub.
* **Elección del proyecto heredado.**

*En primer lugar hemos tomado como proyecto base el proyecto realizado en el año 14/15 porque creemos que está mejor documentado y será más fácil de desarrollar. Además el del año 15/16 no funcionaba en nuestro ecosistema.*

* Planificación de la próxima reunión.

**ACTA DE REUNIÓN (2)**

**Fecha y lugar**

Día: 11 de Noviembre de 2016

Duración: 10:40-12:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* **Reelección del proyecto heredado.**

*Una vez mirado el proyecto del año 14/15, y hablando con compañeros de otros grupos, nos era más fácil corregir el trabajo del año 15/16 que adaptar el mencionado anteriormente. Por ello cambiamos de nuevo de proyecto.*

* Estudio y análisis del entorno de trabajo.
* Estudio y análisis de la documentación.
* Revisión del proyecto.
* Corrección de errores.
* Definir primeras issues.
* Planificación de la próxima reunión.

**ACTA DE REUNIÓN (3)**

**Fecha y lugar**

Día: 29 de Noviembre de 2016

Duración: 12:40 – 14:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Revisión del proyecto.
* Preparación del segundo milestone.
* Planificación de la próxima reunión.

**ACTA DE REUNIÓN (4)**

**Fecha y lugar**

Día: 10 de Diciembre de 2016

Duración: 10:40-12:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Revisión del proyecto.
* Definir nuevas issues.
* Gestión de integración con otros subsistemas.
* Depuración de métodos heredados.
* Refactorización de la estructura establecida.
* **Cambio a Base64 de las claves.**
* Desarrollo de tests que prueben la funcionalidad del sistema.
* **Automatización de procesos.**

*Definimos formalmente como vamos a gestionar las issues,el código y la ejecución de los tests.*

* Planificación de la próxima reunión.

**ACTA DE REUNIÓN (5)**

**Fecha y lugar**

Día: 22 de Diciembre de 2016

Duración: 12:40-14:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Revisión del proyecto.
* Optimización de código.
* Actualización y cierre de las issues creadas.
* Preparación del tercer milestone.
* Planificación de la próxima reunión.
* **Definición del despliegue automático del proyecto**

*Definimos como vamos automatizar el despliegue de nuestro proyecto para que el resto de subsistemas que necesitan de nuestra integración consumir nuestro archivo .JAR.*

**ACTA DE REUNIÓN (6)**

**Fecha y lugar**

Día: 10 de Enero de 2017

Duración: 12:40-14:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Revisión del proyecto.
* Preparación de la defensa final.

**HORAS IMPUTADAS**







