

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Diario del equipo: Verificación

Asignatura: Evolución y Gestión de la Configuración

Grupo: 1 (Mañana)

Curso: 2016/2017

Hernán González Peñalver.

Manuel de la Fuente Carmona.

Álvaro Sánchez López.

Alejandro Sanabria Cruz.

Lidia Sánchez Vaz.

Índice

[ACTA DE REUNIÓN (1) 3](#_Toc471909126)

[ACTA DE REUNIÓN (2) 4](#_Toc471909127)

[ACTA DE REUNIÓN (3) 5](#_Toc471909128)

[ACTA DE REUNIÓN (4) 6](#_Toc471909129)

[ACTA DE REUNIÓN (5) 7](#_Toc471909130)

[ACTA DE REUNIÓN (6) 8](#_Toc471909131)

[Horas Imputadas 9](#_Toc471909132)

**ACTA DE REUNIÓN (1)**

**Fecha y lugar**

Día: 1 de Noviembre de 2016

Duración: 12:40 – 14:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Estudio y análisis del entorno de trabajo
* Estudio y análisis de la documentación
* Diseño de la Actas
* Seleccionar las herramientas que vamos a usar para el desarrollo
* Estudio y elección del proyecto que heredaremos.
* Creación del repositorio en Github
* **Elección del proyecto heredado.**

En primer lugar hemos tomado como proyecto base el proyecto realizado en el año 14/15 porque creemos que está mejor documentado y será más fácil de desarrollar. Además el del año 15/16 no funcionaba en nuestro ecosistema.

* Planificación de la próxima reunión.

**ACTA DE REUNIÓN (2)**

**Fecha y lugar**

Día: 11 de Noviembre de 2016

Duración: 10:40-12:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* **Reelección del proyecto heredado.**

Una vez mirado el proyecto del año 14/15, y hablando con compañeros de otros grupos, nos era más fácil corregir el trabajo del año 15/16 que adaptar el mencionado anteriormente. Por ello cambiamos de nuevo de proyecto.

* Estudio y análisis del entorno de trabajo
* Estudio y análisis de la documentación
* Revisión del proyecto
* Corrección de errores
* Definir issues
* Planificación de la próxima reunión.

**ACTA DE REUNIÓN (3)**

**Fecha y lugar**

Día: 29 de Noviembre de 2016

Duración: 12:40 – 14:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Revisión del proyecto
* Preparación de la defensa
* Planificación de la próxima reunión.

**ACTA DE REUNIÓN (4)**

**Fecha y lugar**

Día: 10 de Diciembre de 2016

Duración: 10:40-12:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Revisión del proyecto
* Definir nuevas Issues
* Gestión de integración con otros subsistemas
* Depuración de métodos heredados
* Refactorización de la estructura establecida.
* **Cambio a Base64 de las claves**
* Desarrollo de test
* **Automatización de procesos**

Definimos formalmente como vamos a gestionar automáticamente la gestión de issues, código y tests.

* Planificación de la próxima reunión.

**ACTA DE REUNIÓN (5)**

**Fecha y lugar**

Día: 22 de Diciembre de 2016

Duración: 12:40-14:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Revisión del proyecto
* Optimización de código
* Actualización y cierre de las issues creadas
* Preparación de la defensa
* Planificación de la próxima reunión.
* **Definición del despliegue automático del proyecto**

Definimos como vamos a desplegar automáticamente nuestro proyecto en docker para que el resto de grupos que necesita la integración con el nuestro puedan consumir nuestro archivo .jar

**ACTA DE REUNIÓN (6)**

**Fecha y lugar**

Día: 10 de Enero de 2017

Duración: 12:40-14:30

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistente** | **Firma** | **Rol** |
| Hernán González Peñalver | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hernan.jpg | Jefe de proyecto |
| Álvaro Sánchez López | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\alvaro.jpg | Desarrollador web |
| Alejandro Sanabria Cruz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ale.jpg | Desarrollador web |
| Manuel de la Fuente Carmona | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\manuel.jpg | Desarrollador web |
| Lidia Sánchez Vaz | C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lidia.jpg | Desarrollador web |

**Temas**

* Revisión del proyecto
* Preparación de la defensa

**Horas Imputadas**







